陕食药监函〔2018〕207号

陕西省食品药品监督管理局

关于对省十三届人大一次会议

第37号建议答复的函

李亚代表：

您提出的《关于建立省级羊乳检验检测中心打造中国奶山羊标杆品牌的建议》（第37号）收悉。现答复如下：

近年来，按照国家食品药品监管总局的总体规划和统一部署，我省加快推进食品检验检测体系建设，省、市、县级食品检验检测机构将得到全面加强，为我省食品产业安全发展提供技术支撑作用。

一、省、市级食品安全检验检测中心建设情况

2014～2015年，国家下达我省1个省级食品检验检测中心、10个市级食品检验检测中心建设项目，中央预算内投资17500万元。目前，8个市级食品检验检测中心已建成，其余3个中心项目正在建设中。按照国家对各级检测机构的功能定位：省级食品检验检测中心能完成相应的法定检验、监督检验、执法检验、应急检验等任务，具备一定的科研能力，能够开展有机污染物和生物毒素等危害物识别及安全性评价、食源性致病微生物鉴定、食品真实性甄别等基础性、关键性检验检测技术，能够开展快速和补充检验检测方法研究；市级食品检验检测中心具备对食品安全各项目参数较全面的常规性检验检测能力。建成后的我省、市食品检测机构将为全省食品安全监管发挥有力的技术支撑保障作用。

二、县级食品检验检测资源整合试点工作情况

食品药品监管总局关于食品检验检测机构建设的指导意见指出，推进县级食品安全检验检测资源，建设区域性的检验检测中心，使其具备对常见食品微生物、重金属、理化指标的实验室检验能力及快速检测能力。《关于开展县级食品安全检验检测资源整合试点工作的通知》（食药监办财〔2014〕33号）明确：整合一个地市内不同县域之间的食品安全检验检测资源，建设区域性检验中心，为多个县提供检验服务，服务覆盖的县域内不支持建设新的食品检验机构；整合一个县内不同部门之间的食品安全检验检测资源，建设一般检验机构，为多个部门提供检验检测服务。

2014年，国家确定我省2个县级食品检验检测中心为首批县级食品安全检验检测资源整合试点单位。富平县食品安全检验检测中心为区域性检验中心，洛川县食品安全检验检测中心为一般检验机构，目前，2个食品安全检验检测中心已建成。2016年，国家批准我省宝鸡、咸阳、汉中、韩城市12个县级食品检验检测中心为第二批县级食品安全检验检测资源整合试点单位，目前，宝鸡眉县、千阳区域性检验检测中心、以及咸阳市4个区域性检测中心已建成并投入使用，其余试点项目正在建设中。

三、全省县级食品检验检测机构建设规划情况

2015年，国家总局《关于开展第二批县级食品安全检验检测资源整合试点工作的通知》（食药监办财〔2015〕28号）指出，县级食品检验检测资源整合工作要按照“全省规划、整市推进”的原则展开，要求布局设置合理、建设规模适当。根据各地市“整市推进”方案，综合考虑全省食品检验检测机构建设基础、辐射距离等因素，我省编制了《陕西省“整市推进”县级食品安全检验检测资源整合和机构建设规划》。到2020年，全省建设43个县级食品检验检测机构，其中，区域性检验中心32家，一般检验机构11家。

四、关于渭南建设国家羊乳检验检测中心的问题

近年来，渭南不断促进乳业全产业链发展，奶山羊产业享誉全国。在壮大奶畜产业中，渭南重视乳制品检验检测，确保了乳业安全发展。

关于渭南建设国家羊乳检验检测中心的建议，早在2014年，我省就将富平县食品安全检验检测中心纳入国家首批县级食品安全检验检测资源整合试点单位。2015年下达中央预算内基建资金1100万元，省级配套150万元，2016年省局下拨富平县采购资金200万元，用于购置检验检测设备，富平县食品安全检验检测中心（区域性检验中心）购置深陕（富平）新兴产业示范园的企业孵化中心3号楼，总建筑面积1760平方米，为独立二层框架结构，其中实验室面积1500平方米，其他用房260平方米，2015年底主体建成，2016年10月完成内部装修。2017年12月8日投入使用，试点项目投入资金合计1855 万元，共有仪器设备86台/套。2017年12月28日取得实验室资质认证。

富平县食品安全检验检测中心已取得糕点、糖果制品、乳制品、水果干制品、食用油、熟肉制品、非法添加物三聚氰胺、食品检验参数二氧化硫和标签八大类五十八个参数， 下一步，中心计划用两年时间分三步进行实验室扩项认证，首先对富平特色羊奶粉进行全项目检测扩项认证，目前，已经向陕西省质监局认评处提交了扩项申请，计划5月份对乳粉的标准参数和监督抽检参数、生乳标准全项目、液态奶的参数进行扩项认证，认证通过后计划6月份将申请陕西省质监局科技处验收，验收通过方可加挂“陕西省羊乳产品质量检验检测中心”牌子，开展羊乳粉基本参数的检验检测。中心力争在2019年年底，检验检测能力达到食品参数基本覆盖乳制品、柿饼、琼锅糖、粉条、面粉等陕西关中特色食品，有效发挥项目的作用。

我们将积极协调国家总局，在羊乳特色领域，充分考虑渭南羊乳产业发展和乳业检验检测资源，支持富平乳企检验检测实验室建设，使其具备国内一流检验水平和技术攻关能力。

陕西省食品药品监督管理局

2018年5月2日

（联系人：冉红军，电话：029—62288083）

（公开属性：主动公开）

抄送：省政府督查室，省人大常委会人事代表选举工作委员会。

陕西省食品药品监督管理局办公室             2018年5月2日印发

# Text boxes

类 别:B类

签发人:张小宁